## Slide 1
群マネの実施方針（福岡県朝倉市）
［自治体が抱える課題と群マネ導入で期待する効果］
（１）業務のマネジメント戦略
［実施内容］
①対象範囲（インフラ分野×業務プロセス）
②発注方式等
契約期間の複数年化 ： 無
性能規定の導入 ： 無
（２）自治体の束
（３）技術者連携、データ連携
①技術者連携の具体メニュー
⇒福岡県道路メンテナンス会議等の場を活用して、共同で意見交換会や 研修を実施。
②データ連携の具体メニュー
⇒【You点検システム】の導入により、管理者自らの点検結果と委託による点検結果を、福岡県建設技術情報センターのサーバで一括管理を行うことで、事務負担軽減と橋梁点検の精度向上の実現。
例：●●協議会等の場を活用して、共同で意見交換会や研修を実施予定。
例：●●町で導入している道路巡回支援ソフト（▲▲）を他の構成自治体においても導入予定。
道路・河川・公園の部署間連携が可能となるよう、苦情処理について庁内の●●システムを活用予定。
技術者不足を地域連携で解決（事務負担軽減と橋梁点検の精度向上の実現）
地方自治法上の共同処理制度の適用：無
連携協力道路制度の活用：無
市町村
福岡県建設技術
情報センター
事業者
規約
＋委託契約
（B）地域一括発注
による点検委託
委託費
＋事務費
（A）職員による点検代行
（A）（B）何れかを実施
R7年度実績（36市町村）
R8年度予定（40市町村）
業務プロセス インフラ分野 | 日常維持管理業務 |  | 構造物の定期点検関連 |  |  | 
 | 窓口 業務 | 維持 作業 | 計画 策定 | 点検 | 設計 | 工事
道路 |  | 巡回 清掃 除草 剪定 | 橋梁 | 橋梁 | 橋梁 | 橋梁
 |  |  | トンネル | トンネル | トンネル | トンネル
 |  |  | 道路 附属物 | 道路 附属物 | 道路 附属物 | 道路 附属物
 |  |  | 舗装 | 舗装 | 舗装 | 舗装
河川 |  | 除草 | 河川 構造物 | 河川 構造物 | 河川 構造物 | 河川 構造物
公園 |  | 除草・剪定 | 遊具 | 遊具 | 遊具 | 遊具
下水道 |  |  | 管路施設 処理施設 ポンプ場 | 管路施設 処理施設 ポンプ場 | 管路施設 処理施設 ポンプ場 | 管路施設 処理施設 ポンプ場
その他 |  |  | 農道・林道 臨港道路 | 農道・林道 臨港道路 | 農道・林道 臨港道路 | 農道・林道 臨港道路